## Slide 1
AI類似図面検索システム
導入検討
第57期 方針活動 No.5 技術部環境整備 ― DX推進計画③
新日本金属工業株式会社 技術部 技術課
担当：粟野・津田
2026年2月度 部署長会議

## Slide 2
1
現状の課題
課題①
製品種類の増加により図面数が増大し、
目的の図面にたどり着けない
課題②
類似製品の検索に時間がかかる
（手作業で過去図面を1枚ずつ確認）
課題③
過去の対策品・トラブル履歴の
横展開が遅い
課題④
検索ノウハウが設計者の経験値に依存し、
無駄な再設計が発生
本質的課題：「過去の設計資産が活かせていない」

## Slide 3
2
目指す姿（To-Be）
画像アップロードで即検索
図面画像をアップロードするだけで
類似図面を自動抽出
OCR＋形状のハイブリッド検索
図面の寸法・注記文字をすべて
OCR読取り。注記の文言検索も可能
トラブル履歴と紐付け
過去のトラブル対策履歴と紐付け、
再発防止を即時化
設計横展開の即時化
無駄な再設計をゼロへ
過去資産を最大限に活用

## Slide 4
3
システム機能と解決できる問題
図面をAI画像解析
形状類似度を自動判定
OCRで寸法・注記を全文検索
図面ファイル出力
付帯情報入力
現状の課題
導入後の解決
類似図面の検索が困難
→
形状AIで瞬時に検索
横展開の遅延
→
類似事例を即時抽出
設計者の経験値に依存
→
データベース化で属人性を排除
無駄な再設計が発生
→
過去図面の流用を促進

## Slide 5
4
DX実行ステップ
STEP 1（現在）
デモ実施済
・システム部 後藤本部長
・技術 橋爪部長
・後藤にて
デモンストレーション
トライアル実施
3/19 完了
STEP 2
稟議
・導入稟議の提出
・投資対効果の算出
・承認取得
4月中
STEP 3
環境準備
・サーバー準備
・システム会社にて
全図面データを
AIに学習・読取り
5月中
STEP 4
実装
・本番環境への実装
・全図面の登録
・運用開始
6月〜7月
3/19 デモンストレーショントライアル実施済
✔ システム部 後藤本部長・技術 橋爪部長・後藤にてデモ実施 ✔ 4月中に稟議 → 5月サーバー準備・AI学習 → 6〜7月実装予定

## Slide 6
5
費用対効果（想定）
現状の検索コスト（年間）
約82万円
設計者13名 × 月3時間 × 12ヶ月
= 年間468時間 × 時給1,750円
→
50%削減で見込める年間効果
約41万円
検索時間の半減による人件費削減
＋品質向上・横展開加速の副次効果
3/19 デモ実施済 → 4月中に稟議提出 → 5月サーバー準備・AI学習 → 6〜7月 実装予定